СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

восемнадцатой сессии

От 18 июня 2021 года                              с.Здвинск                                               № 61

О реализации приоритетного  проекта «Формирование  комфортной  городской  среды на 2018 – 2024г.г.» в 2021 году

Заслушав информацию специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ю.С. Лысовой «О  реализации приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды на 2018 – 2024 г.г.»» за 2021 год, Совет депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области решил:

- Информацию специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ю.С. Лысовой «О  реализации приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды на 2018 – 2024 г.г.» за 2021 год,  принять к сведению.

- Вопрос «Формирование  комфортной городской среды на 2018 – 2024 г.г» оставить на контроле.

| Председатель Совета депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области А.А. Сальников Приложение Утверждено решением 18 сессии Совета депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области шестого созыва от 18.06.2021 г. № 61 |  |  |
| --- | --- | --- |

Формирование комфортной городской среды

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Здвинского сельсовета благоустроено уже 5 дворовых территорий многоквартирных домов. Это МКД по ул. Калинина,66, по ул. Здвинского,22, по ул. К.Маркса,7, по ул. Калинина,32.  10 июня 2021 года состоялась приемка объекта: Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина,34 в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области. Согласно проекту на объекте были выполнены работы по асфальтированию проезда, устройству пешеходных дорожек, освещению, установке скамеек и урн, озеленению.  Членами приемочной комиссии было установлено, что  все работы выполнены в полном объеме и надлежащего качества.

Стоимость проекта составила 2 081 639,66 руб. из которых:

ф. ср. - 1 704 700 руб.

об. - 71 000 руб.

соф. из ср. мест бюдж. составило 305 939,66 руб.

На следующий год планируется благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина,36.

Также в рамках федерального проекта благоустроены две общественные территории - это площадь МКУК «Здвинского РДК» и территория у центральной площади «Цветной бульвар».

В настоящее время начались работы по благоустройству центральной площади. Данный проект рассчитан на 2021-2022 годы. В рамках проекта предусмотрено: электроосвещение, установка системы видеонаблюдения, реконструкция клумб, замена ограждения, устройство ливневой канализации, ремонт памятника Ленину, установка бордюрных камней, устройство трельяжа, установка скамеек и урн. Стоимость проекта составляет 8 419 329,75 руб. Проект будет реализовываться в два этапа. Стоимость первого этапа реализации проекта 5 500 000 руб.

Срок окончания 1 этапа работ по контракту 01 сентября 2021 года.