АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# от 18.03.2014 № 12

Об образовании

паводковой комиссии

В целях организованного пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечения нормальной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов, и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории муниципального образования Здвинского сельсовета:

Создать паводковую комиссию в составе:

Канев Г.И.- председатель комиссии, заместитель главы администрации Здинского сельсовета.

Члены комиссии:

Ворожцов А.М. -  специалист администрации по ЖКХ.

Боровко Т.Н. -  специалист администрации по благоустройству.

Серов В.В. – ген. директор ООО «Водоканал» (по согласованию).

2. Установить, что решение паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений на территории муниципального образования.

3. Обеспечение информации связанной с подготовкой и проведением паводковых мероприятий осуществлять через руководителей учреждений.

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска  паводковых вод, (прилагается).

5. Опубликовать Распоряжение в газете «Вестник Здвинского сельсовета».

6. Контроль, за исполнением  распоряжения оставляю за собой.

Глава Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области                                                          А.Ю.Карпов

Канев Г.И.

(38363)21-752

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 18.03.2014 г. № 12

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2014 года и безопасному пропуску паводковых вод на территории

Здвинского сельсовета

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать разведку и проводить контроль паводковой ситуации, еженедельно готовить отчёты | март – апрель 2014 года | Ворожцов А.М. |
| 2 | Вывоз снега с улиц, дорог, территорий организаций | март – апрель 2014 года | Боровко Т.Н. |
| 3 | Определить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | март 2014 года | Канев Г.И., Руководители организаций |
| 4 | Провести обследование гидротехнических сооружений | март 2014 года | Паводковая комиссия |
| 5 | При необходимости очистить водопропускные трубы, дрена-жные канавы | март 2014 года | Серов В.В. ООО «Водоканал» |
| 6 | Создать необходимый запас шлака, для отсыпки автодорог и пешеходных дорожек. | март 2014 года | Серов В.В. ООО «Водоканал» |
| 7 | Организовать жителей на очистку кюветов и сточных труб от снега, для сброса талых вод, на территориях прилегающих к усадьбам | март – апрель 2014 года | Боровко Т.Н. |
| 6 | После вскрытия реки Каргат, организовать контроль уровня воды в реке | апрель 2014 года | Боровко Т.Н. |