АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2016                                                                                                        № 104

О мерах по пропуску паводковых вод на территории

Здвинского сельсовета в 2016 году

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях своевременной подготовки территории Здвинского сельсовета  к пропуску паводковых вод, предотвращения подтопления объектов производственной  инфраструктуры, жилищного фонда, и других материальных ценностей, пропуска талых вод по территории Здвинского сельсовета администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Здвинского сельсовета в 2016 году.

1.2. Состав  паводковой комиссии администрации Здвинского сельсовета.

2.  Рекомендовать Генеральному  директору   ООО «Теплосети»,  ООО «Водоканал»  В.В. Серову:

2.1. В срок до 01.04.2016 года  произвести очистку улиц и основных дренажных труб, водостоков с. Здвинск от снега.

2.2.  Создать необходимый запас  шлака, для отсыпки автодорог и пешеходных дорожек.

2.3. Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ.

3. Специалисту администрации Здвинского сельсовета по благоустройству Гиндемидт Н.В.:

3.1. Организовать проведение ремонта  настилов и перил подвесных мостов для обеспечения безопасности движения пешеходов и особенно детей в период весеннего паводка.

3.2. Организовать наблюдение и обеспечить пропуск дрейфующего льда, в период ледохода, под подвесными мостами с целью сохранения их от повреждения.

4.  Жителям села Здвинска произвести очистку  кюветов и сточных труб от снега, для сброса талых вод, на территориях прилегающих к усадьбам.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, акционерных обществ  в период с 24 марта по 18 апреля  2016 года провести мероприятия по очистке территорий, прилегающих к ним дорог и кюветов от снега с вывозкой на снегоотвал.

6.Опубликовать Постановление в газете «Вестник Здвинского сельсовета».

7. Контроль исполнения  постановления оставляю за собой.

Приложение: 1. План мероприятий по пропуску паводковых вод на 2 л. в 1 экз.

2. Состав паводковой комиссии на 1 л. в 1 экз.

Глава Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                          А.Ю.Карпов

А.М. Ворожцов

(38363)21752

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 24.03.2016 г. № 104

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2016 года и безопасному пропуску паводковых вод на территории

Здвинского сельсовета

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать осмотр и проводить контроль паводковой ситуации, еженедельно готовить отчёты | март – апрель 2016 года | Ворожцов А.М. |
| 2 | Вывоз снега с улиц, дорог, территорий организаций | март – апрель 2016 года | Гиндемидт Н.В. |
| 3 | Определить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | март 2016 года | Канев Г.И., Руководители организаций |
| 4 | Проведение комиссионных осмотров мест, подверженных подтоплению (затоплению), с выработкой конкретных мер | март - апрель 2016 года | Паводковая комиссия |
| 5 | Очистка водопропускных труб, дренажных канав | март 2016 года | Серов В.В. ООО «Водоканал» |
| 6 | Создать необходимый запас шлака, для отсыпки автодорог и пешеходных дорожек. | март 2016 года | Серов В.В. ООО «Водоканал» |
| 7 | Организовать жителей на очистку кюветов и сточных труб от снега, для сброса талых вод, на территориях прилегающих к усадьбам | март – апрель 2016 года | Гиндемидт Н.В. |
| 6 | После вскрытия реки Каргат, организовать контроль уровня воды в реке | апрель 2016 года | Гиндемидт Н.В. |
| 7 | Размещение информации о прогнозируемых зонах подтопления (затопления) в зависимости от уровней воды на портале жизнеобеспечения. Доведение данной информации до населения через средства массовой информации, в соответствии с регламентами | В период паводка | Гиндемидт Н.В. |

УТВЕРЖДЕН
                                                                                 Постановлением администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 24.03.2016 г. № 104

СОСТАВ

паводковой комиссии администрации

Здвинского сельсовета

| Канев Геннадий Иванович |  | - |  | заместитель главы администрации Здвинского сельсовета, председатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ворожцов Александр Михайлович |  | - |  | специалист администрации Здвинского сельсовета по вопросам ЖКХ, заместитель председателя; |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
| Гиндемидт Надежда Владимировна | - |  | специалист администрации Здвинского сельсовета по благоустройству; |  |
| Стариков Юрий Николаевич | - |  | муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика Здвинского жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию). |  |
| Серов Владимир Викторович | - |  | Генеральный директор ООО «Вадоканал» (по согласованию); |  |