Совет депутатов Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

шестьдесят седьмой сессии

7 апреля  2015 года                        с. Здвинск                                          № 323

О плане мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Здвинского сельсовета в весенний, летний, осенний периоды  2015 года

В целях повышения эстетического уровня села Здвинска, наведения санитарного порядка на улицах, усадьбах, территориях организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей,    руководствуясь  Правилами благоустройства территории Здвинского сельсовета,  утвержденными решением 52 сессии Совета депутатов Здвинского сельсовета четвертого созыва от 4.04.2014 года, Совет депутатов  р е ш и л:

- Объявить с 20 апреля по 31 октября 2015 года период по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Здвинского сельсовета.

- Утвердить план мероприятий по благоустройству на период с 20 апреля по 31 октября 2015 года администрации Здвинского сельсовета (приложение).

- Объявить в течение периода месячники по благоустройству: весенний - с 20 апреля по 20 мая 2015 года и осенний - с 15 сентября по 15 октября 2015 года.

- Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать трудовые коллективы на выполнение работ по благоустройству территорий, поддержание порядка на прилегающих территориях в течение всего периода благоустройства.

- Рекомендовать жителям благоустроенных домов, владельцам личных усадеб навести и поддерживать порядок на усадьбах и прилегающих территориях в течение всего периода благоустройства, произвести ремонт заборов, очистку дорожных кюветов, уложенных в них труб, посадку саженцев.

- Жителям Здвинска, руководителям предприятий, учреждений и организаций принять во внимание, что при срубке старых деревьев на прилегающих территория необходимо обязательно вести посадку новых саженцев.

- Рекомендовать депутатам Совета депутатов  Здвинского сельсовета проводить разъяснительную работу среди населения по поводу содержания и благоустройства прилегающих территорий, личных усадеб.

- Считать последнюю пятницу каждого месяца периода по благоустройству днем санитарной уборки Здвинска.

- Рекомендовать администрации Здвинского сельсовета организовать и провести конкурсы на лучшую усадьбу, лучший двор многоквартирного дома, лучшую территорию учреждения, организации, предприятия, индивидуального предпринимателя.

- Организацию и контроль за выполнением плана мероприятий по благоустройству на территории Здвинского сельсовета осуществляет комиссия по благоустройству Здвинского сельсовета.

- Комиссии по благоустройству проводить рейды по выполнению плана по благоустройству, освещать их  через СМИ.

- Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальному развитию Здвинского сельсовета (председатель Д.И.Степанов).

Председатель Совета депутатов

Здвинского сельсовета                                                               О.Я. Жидкова

Приложение

Утверждено решением 67 сессии

Совета депутатов Здвинского сельсовета

четвертого созыва

от 07.04.2015 г. № 323

План мероприятий по благоустройству на период с 20 апреля по 31 октября 2015 года администрации Здвинского сельсовета

|  |  | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка села Здвинск к паводковому сезону | Март - май | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 2. | Подготовка к празднованию 9-мая | апрель | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 3. | Проведение месячников, субботников по наведению санитарного порядка на территории с. Здвинск | Апрель - сентябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 4. | Проведение мероприятий по озеленению, улиц села посадка культурных пород деревьев | Апрель - июнь | . Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 5. | Подготовка клумб, посев семян, высадка рассады | Апрель - июнь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 6. | Работа с населением по соблюдению правил содержания животных и птицы, рейд | Май - октябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 7. | Организация субботника по уборке и очистка парка за РДК, больничного парка, берегов р. Каргат | Июль -сентябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 8. | Контроль за состоянием уборки мест хранения ТБО | Один раз в неделю Январь - декабрь | Специалисты сельсовета Т.Н.Боровко, В.В. Суханов |
| 9. | Проведение рейда по выявлению несанкционированных свалок в черте Здвинского сельсовета | Апрель - ноябрь | Специалисты сельсовета Т.Н.Боровко, В.В. Суханов |
| 10. | Организация и работа с детьми, по уходу за клумбами (прополка, полив) | Июнь - август | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 11. | Организация работ по уборке кладбища | апрель - ноябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 12. | Уборка мусора, скашивание травы, подстрижка деревьев, кустарников, вывозка мусора с улиц с. Здвинск | апрель - ноябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 13. | Ревизия сети освещения с. Здвинск | Сентябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко Г.И.Канев |
| 14. | Утверждение положений о проведении смотра – конкурса среди жителей частных подворий на лучшую усадьбу, среди жителей многоквартирных домов, лучший двор. | Август | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 15. | Проведение выставки цветов среди организаций и населения | Август | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 16. | Контроль за состоянием обслуживания дорожного хозяйства | Один раз в неделю | Специалисты сельсовета Т.Н.Боровко, А.М.Ворожцов |
| 17. | Рейды по организациям, предприятиям, учреждениям находящихся на территории Здвинского сельсовета, по выполнению плана мероприятий по благоустройству | Февраль - ноябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 18. | Проведение рейдов по благоустройству с.Здвинск | Весь год | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 19. | Работа по выявлению хозяев брошенных домов и усадеб | Весь год | Специалисты сельсовета Т.Н.Боровко, В.В.Суханов |
| 20. | Работа с населением по выявлению бродячих собак, рейд | Октябрь - декабрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |
| 21. | Подготовка к Новому году. Благоустройство площадей с.Здвинск, проведение конкурса по оформлению к Новому году среди предприятий, учреждений и населения райцентра. | Ноябрь | Специалист сельсовета Т.Н.Боровко |