СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

пятнадцатой сессии

от 28 октября 2016 года                         с. Здвинск                                                 № 80

О работе МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ»

по подготовке к отопительному периоду

Заслушав информацию директора МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Ю.Н.Старикова, Совет депутатов р е ш и л:

- Информацию директора МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Ю.Н.Старикова о работе МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ»  по подготовке к отопительному сезону принять к сведению.

- Рекомендовать директору МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ» Ю.Н.Старикову расширять сферу предоставляемых услуг для улучшения своего финансового положения.

Председатель

Совета депутатов  Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                            О.Я.Жидкова

Приложение

Утверждено решением пятнадцатой сессии Совета депутатов

Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области пятого созыва

от 28.10.2016 г. № 80

Информация о работе МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ»

по подготовке к отопительному сезону

Для обеспечения своевременного и устойчивого функционирования МКД в зимний период был утвержден план мероприятий по подготовке МКД к отопительному периоду 2016/2017 годов. В соответствии с ним выполнены следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Всего МКД | Адрес МКД | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (замена шиферных листов, ветровых, конька) | 13 | ул. Здвинского 22,24,134 ул. Калинина 4,34,36,48,74,95 ул. К. Маркса 2,7,12 ул. Мира 26 | 141271 |
| 2 | Частичный ремонт вентиляционной шахты | 1 | ул. Калинина 33 | 14613 |
| 3 | Ремонт подъездов и подходов к подъезду | 12 | ул. Калинина 48,74,104,29 ул. Здвинского 24, 43,130 ул. Мира 27 ул. К.Маркса 5,7 ул. М.Горького 13, 39 | 417178 |
| 4 | Замена входных дверей | 6 | ул. Калинина 29,48 ул. Здвинского 13 ул. К. Маркса 2 ул. М.Горького 39,136А | 220465 |
| 5 | Замена окон в подъездах | 2 | ул. М. Горького 136 ул. Калинина 50 | 29255 |
| 6 | Замена ограждения | 1 | ул. Здвинского 17 | 50613 |
| 7 | Изготовление и установка козырьков при входе в подъезд | 2 | ул. К. Маркса 10 ул. Калинина 38 | 35737 |
| 8 | Ремонт тамбура в подвал | 1 | ул. Калинина 32 | 82656 |
| 9 | Ремонт слуховых окон (подвал, чердак) | 5 | ул. К.Маркса 2 ул. Калинина 4,34,36 ул. Мира 1 | 31897 |
| 10 | Частичный ремонт фасада | 3 | ул. Калинина 33,66 ул. К.Маркса 12 | 25628 |
| 11 | Частичный ремонт отмостки, цоколя, лестниц | 4 | ул. Калинина 57,66,72,104 | 71863 |
| 12 | Ремонт отопления | 7 | ул. К.Маркса 10,12, ул. Калинина 4,34,36, ул. Мира 1,22 | 97507 |
| 13 | Ремонт водопровода и канализации | 12 | ул. К.Маркса 7,10,12 ул. Калинина 4,34 ул. Здвинского 15,17,134 ул. М. Горького 51 ул. Мира 1,22,26 | 162651 |
| 14 | Изготовление и установка крыльца | 1 | ул. К.Маркса 4 | 6063 |

Всего выполнено работ на сумму 1 387 397 рублей.