СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

восемьдесят первой сессии

от  27 сентября 2024  года                           с. Здвинск                                         № 366

Отчёт «О  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

Заслушав отчёт Лысовой Юлии Сергеевны, специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  о  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»  в 2023 году, Совет депутатов  Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

р е ш и л:

- Информацию специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ю.С. Лысовой о  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы» в 2024 году,  принять к сведению.

- Комиссии по благоустройству проводить рейды по выполнению плана по

благоустройству, освещать их  через СМИ.

- Вопрос реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы» оставить на контроле.

4.  Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Здвинского сельсовета» и разместить на официальном сайте Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Совета депутатов

Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                       А.А. Сальников

Приложение

к решению 81 сессии шестого

созыва Совета депутатов

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от «27 » сентября 2024 года № 366

Отчёт

«О  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»» за 2024 год.

Постановлением администрации Здвинского сельсовета с 20 апреля по 01 ноября был объявлен период по благоустройству и утвержден план мероприятий. В соответствии с планом благоустройства весной и осенью объявляются периоды санитарной уборки. Организации, учреждения, предприятия, жители села проводят на своих прилегающих территориях субботники. Специалисты Здвинского сельсовета проводят работу с населением по вопросу содержания земельных участков и прилегающих к ним территорий.

В рамках обслуживания уличного освещения поменяли 30 светильников, требует замены еще 20 светильников. 25 августа уличное освещение было переведено на постоянный режим освещения в темное время суток. Силами энергоснабжающей организации был проведен ремонт линий электропередач на ул. Трудовой и ул. Олимпийской. В этом году будет произведено устройство уличного освещения на ул. Луговой, в настоящее время уже установлены  опоры  освещения.

В рамках содержания дорог весной и осенью проводится ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

Произведена отсыпка шлаком ул. Закраевского, в районе метеостанции.

Нарезаны кюветы на ул. Транспортной.

Выполнены работы по укреплению обочины на ул. Мира.

В рамках проекта по ремонту ул. Калинина, были заасфальтированы стоянки возле торгового центра «Витязь», магазинов «Смайл»,  «Непоседа», «Пятерочка».

Собственник помещения магазина «Пятерочка» планирует провести работы по устройству системы водоотведения.

Планируется ремонт ул. Ленина, а именно: нарезка кюветов, отсыпка щебнем и устройство водопропускной трубы.

В рамках инициативного бюджетирования обустроена пешеходная дорожка на ул. Советской.

На следующий год, в случае победы в конкурсе инициативных проектов, планируется устройство пешеходной дорожки на ул. Калинина от многоквартирного дома № 95 до автомобильной дороги Здвинск - Барабинск.

Произведено устройство искусственной неровности в районе ДШИ.

Обустроен пешеходный переход в районе многоквартирного дома № 1 по ул. Мира.

Большая работа проведена по замене дорожных знаков.

Отремонтирован пешеходный мост через р. Каргат с ул. Береговой на ул. Закраевского.

В июне традиционно была высажена рассада цветов на центральных клумбах села.

Рассаду в этом году для нас выращивали  детский сад «Солнышко» и школа № 2.

Текущая работа ведется в течение всего периода по благоустройству: сбор и вывоз мусора, скашивание травы, стрижка кустарников, вырубка кленов, спил аварийных деревьев, уход за клумбами.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроено сразу 4 придомовые территории многоквартирных домов по ул. Мира, д.27, д.29, д.31, д.33.

Подрядной организацией ООО «Здвинское ДСУ» были выполнены следующие виды работ: асфальтирование проезда, отсыпка щебнем, установка скамеек, урн.

Стоимость работ по контракту составила 5 149 991 рубль 18 копеек.

Закончена реализация проекта по благоустройству парка «Звезда».

Подрядной организацией ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы выполнены следующие виды работ: монтаж военной техники, устройство ограждения, установка арт-объекта «Память», информационных стендов, навигационного стенда, консолей на флагштоки, скамеек, урн, устройство освещения, озеленение.

Стоимость работ по контракту составила 12 291 353 рубля 26 копеек.

В настоящее время готовятся проекты, планируемые к реализации в 2025 году.

- Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д.48.

- Благоустройство общественной территории по ул. Калинина.

Актуальной остается проблема, связанная с бродячими собаками.

Волонтеры помогают нам в работе с населением, распространяют памятки.

Информация размещается в социальных сетях.

Периодически приезжает организация по отлову собак.

В этом году всего было отловлено 11 собак.

В октябре с целью подготовки к пожароопасному периоду планируется обновление минерализованной полосы.

Большой объем работы проведен в этом году по механическому окашиванию.

В этом году в отношении собственников неиспользуемых земельных участков было составлено 8 протоколов, которые были рассмотрены на административной комиссии Здвинского сельсовета, в отношении всех нарушителей было вынесено решение о назначении административного наказания.

Ведется работа по признанию бесхозяйными неиспользуемые земельные участки, право собственности на которые не зарегистрировано.

Осенью будет проведена работа по очистке водопропускных труб, с целью подготовки к весеннему таянию снега.

Подводя итоги можно сказать, что в области благоустройства территории Здвинского сельсовета ежегодно проводится большая работа, однако, еще много вопросов остается нерешенными и в будущем необходимо уделять им внимание.