СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

сорок пятой   сессии

от  24 августа   2022  г.                             с. Здвинск                                       № 175

О реализации муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
«По переселению граждан из аварийного жилищного фонда Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2020 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», заслушав информацию заместителя главы администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ворожцова А.М., Совет депутатов      р е ш и л:

- Информацию заместителя главы администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ворожцова А.М., о реализации муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
«По переселению граждан из аварийного жилищного фонда Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2020 - 2025 годы»  принять к сведению.

- Рекомендовать администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  продолжить.

Председатель Совета депутатов

Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                   А.А. Сальников

Приложение

Утверждено решением сорок пятой сессии

Совета депутатов Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области

шестого созыва от 24.08.2022 г.  № 175

ИНФОРМАЦИЯ
О ходе реализации муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области
«По переселению граждан из аварийного жилищного фонда Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2020 - 2025 годы»

В соответствии с соглашением № 4-ГП/2022 от 28.01.2022 и дополнительным соглашением № 1 от 29.07.2022 к о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрации Здвинского сельсовет выделено  13 969 тыс. рублей  из указанной суммы софинансирования Здвинского сельсовета составляет 5 %  - 698 тыс. рублей. из 6 многоквартирных домов (14 квартир) находящихся в программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2022 год под расселение попали 3 многоквартирных дома (6 квартир) из них две квартиры муниципальные, по адресам,  расселения будет произведено:  Советская 17 кв. 1,  кв. 2 (Дашкина, Барковские), Суркова 10 кв. 1. кв. 2, (Михнева, Чигирёва) Заводская 13, кв. 1 кв. 2 (Бердяновы, Смолонские) в соответствии с соглашением собственникам аварийных жилых помещений будет предоставлена выкупная стоимость изымаемого помещения в соответствии с заключением независимой экспертизы приблизительно из расчёта 53 тыс. рублей на данный момент реализация  по вышеуказанной программе проведена по адресу: Советская 17 кв. 1,  кв. 2 (Дашкина - 1097 т. рублей, Барковские - 2016 т. руб.) по Суркова 10 кв. 1 (Михнева) и  Заводская 13 кв. 1 (Бердяновы) готовится соглашение предварительная выкупная сумма будет составлять Михнева - 2533 т. руб. Бердянова - 2705 т. руб. В соответствии с соглашением администрация Здвинского сельсовета контроль по приобретению жилых помещений собственников жилья не ведёт. По муниципальному жилью администрация Здвинского сельсовета приобретает жильё в соответствии с 44 ФЗ (на основании аукциона) приобретенное жильё обязано соответствовать требованиям постановления № 66-п от 16 февраля 2015г.  в котором прописывается критерии приобретаемого помещения а именно: дом обязан быть не старше 10 лет, по материалам основные стены из кирпича или сибита, плиты перекрытия бетонные, по степени обустройства горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление (допускается установке электро-котла и водонагревателя) по согласованию сторон жилое помещение может находится на территории другого района.