СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

сорок шестой сессии

от  20 сентября 2022  года                           с. Здвинск                                         № 185

О  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

Заслушав отчёт Лысовой Юлии Сергеевны, специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  о  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»  в 2022 году, Совет депутатов  Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

р е ш и л:

- Информацию специалиста 1 разряда администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области Ю.С. Лысовой о  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы» в 2022 году,  принять к сведению.

- Комиссии по благоустройству проводить рейды по выполнению плана по

благоустройству, освещать их  через СМИ.

- Вопрос реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы» оставить на контроле.

- Контроль за выполнением решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по социальному развитию Здвинского сельсовета (председатель В.Н.Гончаров).

5.  Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Здвинского сельсовета» и разместить на официальном сайте Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

Председатель Совета депутатов

Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                       А.А. Сальников

Приложение

к решению 46 сессии шестого

созыва Совета депутатов

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от «20 » сентября 2022 года № 185

Отчёт

«О  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»» за 2022год.

Постановлением администрации Здвинского сельсовета с 20 апреля по 01 ноября 2022 года был объявлен период по благоустройству. В это время работа по благоустройству села активизируется, ведется работа с населением по вопросу содержания прилегающих территорий.

Комиссия по благоустройству проводит мониторинг территории Здвинского сельсовета по соблюдению Правил благоустройства жителями. Выдаются предписания по устранению выявленных нарушений.

Ведется работа с владельцами неиспользуемых участков.

Весной комиссией по благоустройству проводился мониторинг территории Здвинского сельсовета на предмет наличия сухой растительности  на  земельных участках. По возможности выявлялись собственники таких участков, с которыми проводилась работа по устранению выявленных нарушений Правил благоустройства. К сожалению не всегда получается выявить владельцев таких участков и не удается довести дело до логического завершения.

Большой объем работы проведен по скашиванию техникой общественных территорий.

С владельцами заросших участков также проводится работа по устранению нарушения.

Ежегодно в весенний и осенний периоды распоряжением администрации объявляются периоды санитарной уборки. Трудовые коллективы организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели, жители села призываются к проведению субботников.

Весной был проведен субботник на территории детской площадки: ремонт и покраска оборудования.

Подсажены саженцы ели на площади РДК.

5 мая 2022 года в рамках акции «Сад памяти» по ул. К.Маркса были высажены пирамидальные тополя.

В июне традиционно была высажена рассада цветов на центральных клумбах села.

Был осуществлен спил аварийных деревьев по ул. Калинина, за постом, в роще между ул. Трудовой и Управлением ветеринарии.  На ул. Партизанской и ул. Зонова спилены деревья, мешающие дорожному движению.

Была отсыпана шлаком ул. Речная, предварительно осуществлен спил деревьев (кленов), мешающих движению транспорта, с целью обслуживания дороги в зимний период, а также нарезан кювет.

Текущая работа: сбор и вывоз мусора, скашивание травы, стрижка кустарников, вырубка кленов.

В рамках организации уличного освещения заменено 30 светильников. Осуществлен ремонт линии до 5 котельной и до скважины: заменена 21 опора, частично заменены светильники, существующий кабель заменен на СИП.

В настоящее время ведется работа по получению технических условий для подключения к электрическим сетям территории будущего парка «Звезда».

Также планируется получить технические условия для подключения к электросетям территории общего кладбища, ул. Луговой, ул. Олимпийской и котельной № 10.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» закончилась  реализация 2 этапа проекта  «Благоустройство центральной площади в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области».

Выполнены следующие работы:

ремонт постамента памятника Ленину, устройство ливневой канализации, установка системы видеонаблюдения, установка скамеек, урн, озеленение.

Стоимость второго этапа проекта составила: 2 919 329,75 рублей.

Не в рамках проекта было выполнено корчевание кустов вдоль ограждения, завезена земля, с целью дальнейшего озеленения  центральной площади. Планируется высадка декоративных кустарников.

Также была благоустроена  дворовая территория многоквартирного дома по ул. Калинина, д.36. В рамках проекта были выполнены следующие виды работ: асфальтирование проезда, устройство пешеходной дорожки, освещение, озеленение, установка скамеек, урн.

Стоимость проекта: 1 229 011,25 рублей.

На сегодняшний день уже готов проект по благоустройству дворовой территории на 2023 год. В 2023 году планируется благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д.72.

На стадии разработки проектная документация благоустройства парка «Звезда».

Мы уже давно пытаемся вести работу с собственниками многоквартирных домов по вопросу содержания придомовых территорий, а именно складирования мусора с придомовых территорий, а иногда и с собственных земельных участков на общественных территориях.

Большая часть многоквартирных домов вывозят мусор собственными силами, но к сожалению не все и нам приходится находить возможность, так как на эти цели  у Здвинского сельсовета не предусмотрено финансирования, вывозить эти несанкционированные свалки.

По закону собственники многоквартирного дома, которые хотят вывезти крупногабаритные отходы, должны написать заявление в МУП «Служба заказчика Здвинского ЖКХ», чтобы он в свою очередь заключил договор с ООО «Экология - Новосибирск».

Сейчас мы возобновили эту работу.

Традиционно с целью стимулирования жителей села к благоустройству своих усадеб и прилегающих к ним территорий был проведен конкурс «Лучшая усадьба». Конкурсная комиссия совершала выезды с целью определения наиболее ухоженных усадеб. Владельцы данных усадеб будут награждены грамотами и подарочными сертификатами. Каждый год мы стараемся поощрять новых участников.

В течение всего года ведется работа по обращениям граждан. Большое количество жалоб поступает на  бродячих собак. Принимаются соответствующие меры: выписываются предписания, составляются протокола, проводятся заседания административной комиссии, которая выносит наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Где-то помогает разъяснительная беседа.

В ближайшее время планируется ремонт двух пешеходных мостов: с ул. Заводской на ул. Партизанскую и с ул. Здвинского на ул. Партизанскую возле семенной лаборатории.

В октябре планируется провести работу по очистке водопропускных труб территории Здвинского сельсовета, чтобы избежать возможных подтоплений весной в период паводка.

Не за горами подготовка села к празднованию Нового года.

Подводя итоги можно сказать, что в области благоустройства территории Здвинского сельсовета ежегодно проводится большая работа, однако, еще много вопросов остается нерешенными и в будущем необходимо уделять им внимание.