СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

Сорок четвертой сессии

От 27 апреля  2018 года                        с. Здвинск                                               № 175

Об итогах благоустройства территории Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области за 2017 год

и  плане благоустройства на 2018 год

Заслушав информацию об итогах благоустройства территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области за 2017 год и  плане благоустройства на 2018 год, Совет депутатов  р е ш и л:

- Информацию об итогах благоустройства территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области за 2017 год принять к сведению (приложение 1).

- Объявить с 20 апреля по 31 октября 2018 года период по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Здвинского сельсовета.

- Утвердить план работы и основные направления по благоустройству администрации Здвинского сельсовета на 2018 год (приложение 2).

- Объявить в течение периода месячники по благоустройству: весенний - с 20 апреля по 20 мая 2018 года и осенний - с 15 сентября по 15 октября 2018 года.

- Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать трудовые коллективы на выполнение работ по благоустройству территорий принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в течение всего периода благоустройства.

- Рекомендовать жителям благоустроенных домов, владельцам личных усадеб навести и поддерживать порядок на усадьбах и используемых территориях  в течение всего периода благоустройства, произвести ремонт заборов, очистку дорожных кюветов, уложенных в них труб, посадку саженцев.

- Жителям Здвинска, руководителям предприятий, учреждений и организаций принимать во внимание, что спиливание старых деревьев ведется по согласованию с администрацией Здвинского сельсовета.

- Рекомендовать депутатам Совета депутатов  Здвинского сельсовета проводить разъяснительную работу среди населения по поводу содержания и благоустройства прилегающих территорий, личных усадеб.

- Организацию и контроль за выполнением плана мероприятий по благоустройству на территории Здвинского сельсовета осуществляет комиссия по благоустройству Здвинского сельсовета.

- Комиссии по благоустройству проводить рейды по выполнению плана по благоустройству, освещать их  через СМИ.

- Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальному развитию Здвинского сельсовета (председатель В.Н.Гончаров).

Председатель

Совета депутатов Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                           О.Я. Жидкова

Приложение

Утверждено решением сессии

Совета депутатов Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области

пятого созыва  от 27.04.2017 г. № 175

Информация по благоустройству

Работа по благоустройству на территории Здвинского сельсовета ведется круглый год, активизируется она обычно в период весенне-летнего и осеннего периода благоустройства, с апреля по октябрь. Администрация Здвинского сельсовета обращается к руководителям учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям, жителям села с просьбой организовать выполнение работ по благоустройству территорий, призывает поддерживать порядок на прилегающих территориях в течение всего благоустроительного периода.

В 2017 году весной и осенью проводились месячники по наведению санитарного порядка на территории Здвинского сельсовета. К майским праздникам субботники были проведены практически всеми коллективами организаций, предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями, жителями. Традиционно в начале июня были высажены цветы на клумбы села.

В благоустройстве села и озеленении принимали участие школьники. В  прошедшем  году работало  19  учеников.  Свой посильный вклад в озеленение вносят предприятия и население Здвинска. В 2017 году был проведен смотр-конкурс по благоустройству, озеленению, эстетическому оформлению на территории Здвинского сельсовета, комиссией были отмечены самые цветущие и благоустроенные  усадьбы жителей, территории предприятий, учреждений и организаций, многоквартирных домов.  На традиционной выставке цветов, овощей и фруктов всем участникам и победителям конкурсов вручены денежные премии.

Каждый год на территории Здвинского сельсовета проводятся экологические акции по озеленению и наведению чистоты и санитарного порядка.

В 2017 году Здвинский сельсовет участвовал в экологическом  субботнике «Зеленая Весна», совместно с  сотрудниками Здвинского лесничества была проведена акция «Всероссийский день посадки». Проведены различные мероприятия по очистке и уборке памятников, кладбища.

В рамках субботника «Зеленая Россия» были проведены экологические акции по наведению чистоты и санитарного порядка. В  августе  была проведена акция «Чистый скверик», в которой приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь».

В сентябре успешно прошла акция «Чистый берег». Также ее участниками стали  воспитанники клуба «Витязь» и волонтеры – члены местной общественной волонтерской организации «Импульс».

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, активизации работы по созданию праздничного облика села и праздничного настроения населения с. Здвинска администрацией Здвинского сельсовета был проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление личных усадеб, зданий учреждений, организаций и  предприятий. Все участники были награждены новогодними призами.

В 2017 г. в обязательном порядке  проводились рейды по выявлению нарушений Правил благоустройства Здвинского сельсовета, некоторые их них проводились совместно с телевидением и редакцией газеты «Сельский труженик». К тем, кто не реагировал на слова, применялись меры административного воздействия – выдавали предписания, составляли протоколы об административном правонарушении. Всего в 2016 году было выдано 34 предписания.

ПЛАН

работы и основные направления по благоустройству

администрации Здвинского сельсовета на 2018 год

- Организация сезонных мероприятий по благоустройству;

- организация рейдов, проверок соблюдения Правил благоустройства жителями села, руководителями предприятий, учреждений, организаций, индивидуальными предпринимателями;

- рассмотрение заявлений, поступивших от жителей села, касающихся проблем благоустройства;

- озеленение села Здвинска;

- организация конкурсов на лучшую усадьбу, лучший двор многоквартирного дома;

- освещение хода работ по благоустройству в средствах массовой информации, на официальном сайте Здвинского сельсовета.

| № п/п |  | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега тротуаров на центральных улицах села, подвесных мостах | Январь – март | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета, А.М.Ворожцов, зам.главы администрации Здвинского сельсовета |
| 2 | Осуществление контроля по вывозке снега предприятиями, организациями, ИП | Январь – март | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 3 | Заседание комиссии по благоустройству. | 1 раз в квартал В течение года | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 4 | Подготовка села Здвинск к паводковому сезону | Март - май | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета, А.М.Ворожцов, зам.главы администрации Здвинского сельсовета |
| 5 | Проведение месячников, субботников по наведению санитарного порядка на территории с. Здвинска | Апрель - сентябрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 6 | Проведение мероприятий по озеленению улиц села, посадка культурных пород деревьев | Май - сентябрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 7 | Подготовка клумб, посев семян, высадка рассады | Апрель - июнь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 8 | Организация и работа с детьми, по уходу за клумбами (прополка, полив) | Июнь - август | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 9 | Работа с населением по соблюдению правил содержания животных и птицы, рейды | В течение года | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 10 | Организация субботников по уборке и очистке берегов р. Каргат | Апрель - сентябрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 11 | Контроль за состоянием мест хранения ТБО | Один раз в неделю Январь - декабрь | Н.А. Гежина, В.В. Суханов, специалисты Здвинского сельсовета |
| 12 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок на территории Здвинского сельсовета | Апрель - октябрь | Н.А. Гежина, В.В. Суханов специалисты Здвинского сельсовета |
| 13 | Организация работ по уборке кладбища | Апрель - октябрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 14 | Уборка мусора, скашивание травы, подстрижка деревьев, кустарников, вывозка мусора с улиц с. Здвинск | Апрель - октябрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 15 | Проведение смотра- конкурса на лучшую усадьбу среди жителей частных подворий, на лучшую территорию МКД - среди жителей МКД | Август | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 16 | Проведение выставки цветов, овощей и фруктов | Август | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 17 | Контроль за состоянием обслуживания дорожного хозяйства | Один раз в неделю | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета, А.М.Ворожцов, зам.главы администрации Здвинского сельсовета |
| 18 | Проведение рейдов по благоустройству с. Здвинск | В течение года | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |
| 19 | Работа по выявлению хозяев неиспользуемых объектов недвижимости на территории Здвинского сельсовета | В течение года | Н.А. Гежина, В.В.Суханов специалисты Здвинского сельсовета |
| 20 | Подготовка к Новому году, благоустройство площади с.Здвинск. | Ноябрь - декабрь | Н.А.Гежина, специалист Здвинского сельсовета |