**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.0000 г. № 00

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство**

**территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование**

**комфортной городской среды» на 2018**-**2022 годы**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Здвинского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области А.Ю. Карпов

Н.В. Гиндемидт

(383 63) 21-752

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Здвинского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области № 00 от 00.00.0000 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018**-**2022 ГОДЫ**

с. Здвинск

2017 год

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО территориЙ Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Участники Программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, заинтересованные лица |
| Подпрограммы программы | - Благоустройство общественных пространств на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;  - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области; |
| Цель Программы | Повышение уровня качества благоустройства территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и комфортного проживания жителей села. |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;  - Повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области. |
| Срок реализации программы | 5 лет |
| Объемы Бюджетных ассигнований Программы | 2018 год:  ФБ – 3185,195 тыс. руб.  ОБ – 1715,105 тыс. руб.  МБ – 258 тыс. руб.  2019 год:  ФБ – тыс. руб.  ОБ – тыс. руб.  МБ – тыс. руб.  2020 год:  ФБ – тыс. руб.  ОБ – тыс. руб.  МБ – тыс. руб.  2021 год:  ФБ – тыс. руб.  ОБ – тыс. руб.  МБ – тыс. руб.  2022 год:  ФБ – тыс. руб.  ОБ – тыс. руб.  МБ – тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня благоустройства территорий Здвинского сельсовета. Модернизация и увеличение численности благоустроенных наиболее посещаемых территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Здвинского сельсовета. Улучшение внешнего эстетического облика поселения и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.  Вовлечение и активное участие граждан в мероприятиях по реализации муниципальной программы |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018** - **2022 ГОДЫ**

1. **Основные понятия**

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий и благоустройства общественных пространств Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области (далее - Здвинский сельсовет).

В настоящей программе применяются следующие понятия:

благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные пространства Здвинского сельсовета включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, многофункциональных зон;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица)) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).

**2. Характеристика текущего состояния благоустройства на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области**

Здвинский сельсовет Здвинского района Новосибирской области (далее – Здвинский сельсовет) включает в себя одно село – Здвинск. Общая протяженность улично-дорожной сети в селе Здвинск составляет 32,7 км, из них с усовершенствованным покрытием – 19,5 км. Протяженность тротуаров – 6,980 км.

Жилищный фонд Здвинского сельсовета представлен многоквартирными домами и частными усадьбами. Большую часть территории поселения занимают неблагоустроенные двухквартирные и индивидуальные домовладения. Благоустроенный жилищный фонд представлен многоквартирными домами (2-3 этажа), таких домов на территории села – 49, 48 из них обслуживает управляющая компания. Все многоквартирные дома включены в программу капитального ремонта. Девять дворовых территорий многоквартирных домов ранее частично благоустроены (асфальтированный проезд территорий, освещение подъездов, озеленение, установлены скамьи и урны и др.). Из-за недостаточной площади дворовых территорий многоквартирных домов нет возможности оборудовать детские и спортивные площадки.

Территории общего пользования Здвинского сельсовета: центральная площадь с. Здвинска, площадь у МКУК «Здвинский РДК», объекты дорожной инфраструктуры, рекреационные зоны села, кладбище, памятники. Ранее проводилось благоустройство площадей и памятников, асфальтирование тротуаров.

Все общественные пространства и дворовые территории многоквартирных домов, ранее благоустроенные, требуют реконструкции, совершенствования благоустройства в соответствии с современными требованиями, а есть такие территории, где не проводились работы по благоустройству в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» (далее – муниципальная программа) разработана в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территорий Здвинского сельсовета представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Потребность благоустройства территорий продиктована на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения. Сведения о показателях муниципальной программы приведены в Приложении №1.

**3. Цель, задачи и этапы муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является: повышение уровня благоустройства территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и комфортного проживания жителей села.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

- повышение уровня качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;

- повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации муниципальной программы 5 лет с 2018 г. по 2022 г.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1. Благоустройство дворовой территорий многоквартирного домов с. Здвинск;

Дворовые территории формируются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и адресного перечня, сформированного по итогам инвентаризации дворовых территорий Здвинского сельсовета.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек), софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в качестве субсидии из федерального бюджета;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в качестве субсидии из федерального бюджета.

2. Благоустройство общественных пространств с. Здвинск:

- общественные пространства формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и др.), с учетом адресного перечня сформированного по итогам инвентаризации общественных территорий и могут включать в себя:

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей (как правило, центральных);

- иные объекты.

Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами муниципальной программы по видам деятельности, отображены в Приложении № 2.

**5. Источники и объемы финансирования  программы**

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Распределение объема средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2018 - 2022 годах в качестве субсидии из федерального бюджета, следующим образом:

не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий.

Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств субсидии.

При реализации благоустройства дворовой территории, возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. Доля участия за счет собственников многоквартирных домов не менее 5% от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы (не является обязательным условием).

Источники и объемы финансирования программы приведены в   
Приложении № 3.

**6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования**

Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на каждый год;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитана в соответствие с Федеральными единичными расценками, утвержденными Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.   
№1039-ПР.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ регламентируется приложением № 5 к программе.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу регламентируется Постановлением администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 09 марта 2017 г. № 47

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории указан   
в приложении № 6 к программе.

Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (применительно к муниципальным территориям общего пользования – прошедших общественное обсуждение) указан в приложении № 2 к программе.

**7. Информирование граждан**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств.

Обсуждение общественных пространств подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных пространств принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей с. Здвинск.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу выбирается представитель. Представитель осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывов о реализации проекта.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов Здвинского сельсовета о программе и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств на официальном сайте администрации Здвинского сельсовета создан раздел «Формирование комфортной городской среды», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**8. Осуществление контроля реализации муниципальной**

**программы**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне Здвинского сельсовета создана муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления и депутатов, общественных организаций, иных лиц, для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием фото и видео-фиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации Здвинского сельсовета.

**9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- Повышение уровня благоустройства территорий Здвинского сельсовета. Формирование единого облика села. Модернизация и увеличение численности благоустроенных наиболее посещаемых территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Здвинского сельсовета. Улучшение внешнего эстетического облика поселения и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

- Вовлечение и активное участие граждан в мероприятиях по реализации муниципальной программы.

Невыполнение или неэффективное выполнение мероприятий муниципальной программы возможно в случае реализации финансовых, организационных и социальных рисков.

1. Финансовые риски:

- существенное сокращение объемов финансирования муниципальной программы;

- нерегулярное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий участников в процессе реализации муниципальной программы;

- не добросовестное отношение подрядчиков к выполнению работ.

3. Социальные риски:

- низкая социальная активность, равнодушие населения;

- отсутствие соучастия граждан в реализации мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 12 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Проценты | 26,5% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов от общей численности населения Здвинского сельсовета) | Проценты | 34,9% |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,83 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача № 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Здвинского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Здвинского, д. 22, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  2. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. К.Маркса, д. 7, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  3. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. К.Маркса, д. 3, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  4. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 32, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  5. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 34, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  6. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 36, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  7. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 48, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  8. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 74, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области  9. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Калинина, д. 72, с. Здвинск, Здвинского района,  Новосибирской области | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | 01.05.2018  01.05.2019  01.05.2019  01.05.2020  01.05.2020  01.05.2020  01.05.2021  01.05.2022  01.05.2022 | 01.11.2018  01.11.2019  01.11.2019  01.11.2020  01.11.2020  01.11.2020  01.11.2021  01.11.2022  01.11.2022 | Асфальтирование проезда дворовой территории;  Установка урн и скамеек;  Освещение дворовой территории;  Устройство пешеходной дорожки.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек.  Асфальтирование проезда дворовой территории;  Освещение дворовой территории;  Установка урн и скамеек. | Благоустройство дворовой территории; создание комфортных условий жизни жителей многоквартирных домов | Повышение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  Повышение численности населения,  проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов |
| Задача № 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств на территории Здвинского сельсовета Здвинского района  Новосибирской области | | | | | | |
| 1. Благоустройство  площади МКУК «Здвинский РДК» по ул. Здвинского,   д. 37, с. Здвинск, Здвинского района, Новосибирской области  2. Благоустройство центральной площади с. Здвинск  3. Благоустройство центральной площади с. Здвинск  4. Благоустройство приобъектной территории здания по адресу с. Здвинск, ул. Калинина д.39а  5. Благоустройство памятного места «Аллея славы» | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | 01.05.2018  01.05.2019  01.05.2020  01.05.2021  01.05.2022 | 01.11.2018  01.11.2019  01.11.2020  01.11.2021  01.05.2022 | Реконструкция детской игровой площадки; Установка сцены; Частичный ремонт асфальта.  Реконструкция клумб;  Освещение;  Установка скамеек, урн;  Реконструкция дорожек.  Реконструкция ограждения;  Озеленение.  Озеленение;  Освещение;  Ограждение;  Установка урн и скамеек.  Освещение;  Озеленение;  Укладка дорожек. | Модернизация наиболее посещаемых территорий Здвинского сельсовета;  Совершенствование комфортных условий проживания жителей села | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий Здвинского |
| Задача № 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | | | | | | |
| 1. Проведения общественных обсуждений муниципальной программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | август 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Принятие предложений граждан по внесению изменений в реализации муниципальной программы | Вовлечение граждан в реализацию мероприятий муниципальной программы | Повышение уровня вовлечения и активности заинтересованных граждан и организаций в благоустройстве села |
| 2. Проведение общественных обсуждений дизайн проектов объектов благоустройства | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | ноябрь  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | февраль  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. | Принятие предложений граждан по внесению изменений в дизайн - проекты / эскизы объектов благоустройства |
| 3. Проведение общественных обсуждений по оценки реализации и эффективности муниципальной программы благоустройства | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | декабрь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Учет мнения граждан по оценки реализации и эффективности муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный - заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 года | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 5158,3 |
| Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | ФБ | 605 | 0503 | 99000L5550 | 244 | 3185,2 |
| ОБ | 605 | 0503 | 99000R5550 | 244 | 1715,1 |
| МБ | 605 | 0503 | 99000S5550 | 244 | 258 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
| Общественные обсуждения, муниципальной программы «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 года | Форум  на официальном сайте администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  http://zdvinskiy.ru | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | | Август – сентябрь 2017 г. | |  |  |
| Общественные обсуждения дизайн-проект благоустройства | Семинар | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | |  | | Ноябрь - декабрь 2017 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. |  |
| Подготовка и утверждение проектно-сметной документации | Распорядительный документ администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | Январь - февраль 2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. | |  | |  |  |
| Определение подрядчика на основе федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | Электронный аукцион | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | | Апрель 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. | |  |  |
| Заключение контракта (договора) с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству территорий |  | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | | Апрель 2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. | |  |  |
| Выполнение работ по реализации муниципальной программы | Благоустроительные работы | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | | Май  2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. | | Сентябрь 2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. |  |
| Осуществление контроля над реализацией мероприятий муниципальной программы | Осмотры, участие в приемке выполненных работ | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | с 01.05.18 | |  | |  | по 31.12.22 |
| Общественные обсуждения по оценки реализации и эффективности муниципальной программы благоустройства на 2018 - 2022 года | Семинар | администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  | |  | |  | Декабрь 2022 г. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Здвинского сельсовета, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Порядок трудового и (или) финансового участия

заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирных домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-        субботники;

-        подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-        участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-        участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-        обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией Здвинского сельсовета на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, с приложением к такому отчету фото - материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Здвинского сельсовета заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.2. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.3. Администрация Здвинского сельсовета обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.4. Администрация Здвинского сельсовета обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте данных о поступивших от управляющей организации денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5.       Администрация Здвинского сельсовета ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6.      Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

3.7.       Администрация Здвинского сельсовета осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.          Контроль соблюдения условий порядка

4.1. Контроль целевого расходования аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2.  Администрация Здвинского сельсовета обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-        экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-        неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-        не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-        возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-        возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 6

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной**

**городской среды» на 2017 год**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Благоустройство территорий Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее соответственно  - Порядок,  дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией Здвинского сельсовета и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

5. Дизайн-проект, согласовывается с представителем заинтересованных лиц. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

6. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация Здвинского сельсовета передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

7. Администрация Здвинского сельсовета с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для  согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

8. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

9. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 7

к муниципальной Программе

**Адресный перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации территорий Здвинского сельсовета**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД |
| 1 | с. Здвинск ул. Здвинского д. 13 |
| 2 | с. Здвинск ул. Здвинского д. 15 |
| 3 | с. Здвинск ул. Здвинского д. 22 |
| 4 | с. Здвинск ул. Здвинского д. 24 |
| 5 | с. Здвинск ул. Здвинского д. 130 |
| 6 | с. Здвинск ул. Мира д. 1 |
| 7 | с. Здвинск ул. Мира д. 22 |
| 8 | с. Здвинск ул. Мира д. 26 |
| 9 | с. Здвинск ул. Мира д. 27 |
| 10 | с. Здвинск ул. Мира д. 29 |
| 11 | с. Здвинск ул. Мира д. 31 |
| 12 | с. Здвинск ул. Мира д. 33 |
| 13 | с. Здвинск ул.М.Горького д. 13 |
| 14 | с. Здвинск ул.М.Горького д. 39 |
| 15 | с. Здвинск ул.М.Горького д. 51 |
| 16 | с. Здвинск ул. Калинина д. 29 |
| 17 | с. Здвинск ул. Калинина д. 31 |
| 18 | с. Здвинск ул. Калинина д. 33 |
| 19 | с. Здвинск ул. Калинина д. 32 |
| 20 | с. Здвинск ул. Калинина д. 34 |
| 21 | с. Здвинск ул. Калинина д. 36 |
| 22 | с. Здвинск ул. Калинина д. 48 |
| 23 | с. Здвинск ул. Калинина д. 50 |
| 24 | с. Здвинск ул. Калинина д. 55 |
| 25 | с. Здвинск ул. Калинина д. 57 |
| 26 | с. Здвинск ул. Калинина д. 72 |
| 27 | с. Здвинск ул. Калинина д. 74 |
| 28 | с. Здвинск ул. Калинина д. 95 |
| 29 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 2 |
| 30 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 3 |
| 31 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 4 |
| 32 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 5 |
| 33 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 7 |
| 34 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 10 |
| 35 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 12 |
| 36 | с. Здвинск ул. К.Маркса д. 14 |

Приложение № 8

к муниципальной Программе

**Адресный перечень**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации территорий Здвинского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование объекта | Адрес общественной территории |
| 1 | Приобъектная территория здания | с. Здвинск, ул. Калинина д. 39а |
| 2 | Площадь МКУК «Здвинский РДК» | с. Здвинск, ул. Здвинского д. 37 |
| 3 | Центральная площадь с. Здвинск | с. Здвинск ул. Мира д. 12 |
| 4 | «Аллея славы» | с. Здвинск, ул. Здвинского д. 36 |